Vi har planlagt at bruge ca. 1 uge pr. Iteration. Derudover har vi løbende planlagt, hvad det er, som vi skulle lave de enkelte dage:

Iteration(overordnet analyse):
- UML klassediagram
- Use Case
- Virksomhedsanalyse (IT i Organisation)
- Vurdere de organisatoriske fordele og ulemper ved det digitale system(IT i Organisation)
- Rapport

Iteration(går i dybden)
- Beskrive de vigtigste Use Cases.
- Uddybe klasser I klassediagram → implementeres
- Resterende del af IT i Organisation færdiggøres
- Rapport

Iteration(færdiggørelse)
- Beskrive og færdiggøre Use Case
- Færdiggøre klassediagram
- Implementere det resterende
- Rapport

7/11 – Fredag: Lav Use Case og klassediagram.
Lavet af:
Observant:

8/11 – Lørdag: IT org (overfladisk).
Lavet af:
Observant:

9/11 – Søndag: Uddybende klasse og Use Case over opret sæson (model klasser).
Lavet af:
Observant:

10/11 – Mandag: Programmer opret sæson (model klasser).
Lavet af:
Observant:

11/11 – Tirsdag: Virksomhedsanalyse, uddybe fordele/ulemper. Stine
Lavet af:
Observant:

12/11 – Onsdag: Påbegyndende rapport, Turneringsrunde klassen, kravspecifikation, vælge Use Cases til torsdag, uddybe opret sæson Use Case med scenarier og sekvensdiagram.
Lavet af:
Observant:

13/11 – Torsdag: uddybe Use Cases over funktioner der skal implementeres.
Lavet af:
Observant:

14/11 – Fredag: arbejde videre med virksomhedsanalyse og Use Case. Implementer nogle Use Case. Lavet af: Stine
Observant:

15/11 – Lørdag: Implementer vis turneringsstilling og registrer kampoplysninger, Evt. beskrivelse af brugsmønstre.
Lavet af:
Observant:

16/11 – Søndag: fri.
Lavet af:
Observant:

17/11 – Mandag: Gå kontrolklasserne igennem. Lav database. Gå i gang med GUI (opret sæson).
Lavet af:
Observant:

19/11 – Onsdag: Database – normalisering + data.
Lavet af:
Observant:

20/11 – Torsdag: IOP.
Lavet af:
Observant:

21/11 – Fredag: Lav GUI.
Lavet af:
Observant:

22/11 – Lørdag: GUI + See, hear osv.
Lavet af:
Observant:

23/11 – Søndag: fri.
Lavet af:
Observant:

24/11 – Mandag: Påbegynd handler klasser.
Lavet af:
Observant:

25/11 – Tirsdag: virksomhedsanalyse færdig.
Lavet af: Stine
Observant:

26/11 – Onsdag: Registrere begivenheder + lukke for registrering efter kamp + sortere efter hold + ændring af IP, port, DB navn, brugernavn og kode i DB + Udtræk turneringsstilling.
Lavet af:
Observant:

27/11 – Torsdag: Design model, Brugsmønster og opdatere klassediagram.
Lavet af:
Observant:

28/11 – Fredag: UML prog. + Udtræk kamprapport + Kamp rapport (skal kunne beregne score). Lavet af:
Observant:

29/11 + 30/11 – Lørdag + Søndag: Skrivning på handler.
Lavet af: Andreas
Observant:

1/12 – Mandag: Rapport skrivning + retning af tidsplan + opret sæson.
Lavet af: Andreas, Jimmi & Stine
Observant:

2/12 – Tirsdag:
Lavet af: Andreas & Stine
Observant:

3/12 – Onsdag:
Lavet af:
Observant:

4/12 – Torsdag:
Lavet af:
Observant:

5/12 – Fredag:
Lavet af:
Observant:

6/12 – Lørdag:
Lavet af:
Observant:

7/12 – Søndag:
Lavet af:
Observant:

8/12 – Mandag:
Lavet af:
Observant: