## Noter eksamen
Præsentere vores løsning/program
Hvordan var vores arbejdsproces?
- Iterationer
- Vi prøvede så vidt muligt at lave analysen før vi implementerede delen.
- Programmet blev lavet i flere arkitekturiske lag.
Hvilke tanker gjorde vi os under projektet?
- Rækkefølge på GUI.
- Først gøre analysen når den blev nødvendig.
Hvilke problemer er vi kommet ud for i udviklingen?
- Vi kunne ikke registrere informationer omkring begivenheder.
Hvordan har vi løst problemerne?
- Vi besluttede os for at det var for sent til at rette en så stor fejl og brugte i stedet akkumulerende data til at holde lidt styr på informationen.
Hvordan kunne vi ellers have lavet løsningen?
- Vi fandt at vores løsning til at registrere begivenheder og give bedømmelser ikke var optimal.
- Vores klassediagram var ikke optimalt og der blev lavet mange teoretiske forbedringer, der ikke blev implementeret.