Planlægning af 1. semester opgave:
Grp. Andreas, Jimmi & Stine

Ca. 1 uge pr. iteration.

1. iteration(overordnet analyse):
      - UML klassediagram
- Use Case
- Virksomhedsanalyse (IT i Organisation) -
- Vurdere de organisatoriske fordele og ulemper ved det digitale system(IT i Organisation) -
- Rapport

2. iteration(går I dybten)
- Beskrive de vigtigste Use Cases.
 - Uddybe klasser I klassediagram → implementeres
- Resterende del af IT i Organisation færdiggøres
- Rapport

    1. iteration(færdiggørelse)
       - Beskrive og færdiggøre Use Case
       - Færdiggøre klassediagram
       - Implementere det resterende
 - Rapport

Fredag Lav use case og klassediagram

Lørdag IT org (overfladisk)

Søndag Uddybende klasse og usecase over opret sæson

Mandag Programmer opret sæson

Tirsdag Virksomhedsanalyse, uddybe fordele/ulemper

Onsdag Påbegyndende rapport, Turneringsrunde klassen, kravspecifikation, vælge use cases til torsdag, uddybe opret sæson use case med scenarier og sekvensdiagram.

Torsdag uddybe use cases over funktioner der skal implementeres.

Fredag arbejde videre med virksomhedsanalyse og use case. Implementer nogle use case

Lørdag Implementer vis turneringsstilling og registrer kampoplysninger, Evt. beskrivelse af brugsmønstre.

Søndag fri

Mandag Gå kontrolklasserne igennem. Lav database. Gå i gang med GUI (opret sæson).

Onsdag Database – normalisering + data. Lave handler klasser.

Torsdag IOP

Fredag Lav GUI + påbegynd handler klasser

Lørdag GUI + See, hear osv.

Søndag fri

Mandag Mere database handler (prog. Delen formentlig færdig) + test

Tirsdag virksomhedsanalyse færdig

Torsdag Lav designmodel + brugmønster beskrivelse

Fredag, Lørdag (evt søndag) – Rapport samling og skrivning